RANCANGAN SISTEM

# SSLGUARD

SSL Certificate Monitoring & WhatsApp Alert System

Dokumen rancangan kebutuhan, arsitektur, basis data,
alur notifikasi, implementasi, dan pengujian

Versi 1.0 | Oktober 2026

# 1. Ringkasan Proyek

SSLGuard adalah aplikasi monitoring sertifikat SSL/TLS untuk website. Sistem memeriksa sertifikat secara berkala, menghitung sisa masa berlaku, menyimpan riwayat pemeriksaan, dan mengirim peringatan WhatsApp kepada admin serta pemilik website ketika sertifikat mendekati tanggal kedaluwarsa.

## 1.1 Tujuan

Mengurangi risiko gangguan website akibat sertifikat SSL/TLS kedaluwarsa.

Memusatkan pemantauan beberapa domain dalam satu dashboard.

Mengirim peringatan pada H-30, H-14, dan H-7 kepada admin serta pemilik website.

Menyediakan riwayat pemeriksaan dan log notifikasi untuk audit serta dokumentasi QA.

Membantu admin menentukan domain yang perlu ditindaklanjuti.

## 1.2 Ruang Lingkup MVP

Pendaftaran dan pengelolaan domain yang akan dipantau.

Pemeriksaan sertifikat HTTPS, masa berlaku, kecocokan hostname, penerbit, dan validasi rantai sertifikat sejauh didukung implementasi.

Pemeriksaan terjadwal, misalnya satu kali sehari.

Notifikasi WhatsApp pada ambang H-30, H-14, dan H-7.

Dashboard status domain, riwayat pemeriksaan, dan riwayat notifikasi.

Ekspor laporan hasil monitoring ke CSV.

## 1.3 Di Luar Ruang Lingkup Awal

Menjamin seluruh aspek keamanan website.

Pemindaian penetrasi atau audit keamanan menyeluruh.

Perpanjangan sertifikat otomatis.

Pemantauan semua jenis gangguan aplikasi di luar pemeriksaan SSL/TLS.

# 2. Spesifikasi Fitur

## 2.1 SSL Certificate Checker

Mengambil sertifikat TLS dari domain dan port yang didaftarkan.

Mencatat tanggal mulai berlaku dan tanggal kedaluwarsa.

Menghitung sisa masa berlaku sertifikat.

Memeriksa kecocokan hostname dengan nama pada sertifikat.

Mencatat informasi penerbit dan hasil validasi sertifikat/rantai sertifikat.

Membedakan sertifikat tidak valid dari kegagalan jaringan, DNS, atau timeout.

## 2.2 Automatic Monitoring

Menjalankan pemeriksaan terjadwal setiap hari.

Menyimpan setiap hasil pemeriksaan ke basis data.

Memperbarui status setelah sertifikat berubah atau diperpanjang.

Mencatat kegagalan pemeriksaan dan melakukan percobaan ulang terbatas.

## 2.3 WhatsApp Notification

Mengirim peringatan saat sisa masa berlaku mencapai H-30, H-14, dan H-7.

Mengirim notifikasi terpisah kepada admin dan pemilik domain.

Menyimpan status pengiriman, ID pesan provider, dan waktu pengiriman.

Menerapkan deduplikasi agar peringatan yang sama tidak terkirim berulang kali.

Mendukung retry terbatas untuk kegagalan sementara.

## 2.4 Dashboard dan Laporan

Ringkasan jumlah domain yang dipantau dan statusnya.

Daftar domain dengan tanggal kedaluwarsa dan sisa masa berlaku.

Filter berdasarkan status dan pemilik domain.

Riwayat pemeriksaan dan notifikasi.

Ekspor hasil monitoring ke CSV.

# 3. Aturan Bisnis Notifikasi

| Kondisi | Tindakan sistem |
| --- | --- |
| Sisa masa berlaku 30 hari | Kirim peringatan pertama kepada admin dan pemilik. |
| Sisa masa berlaku 14 hari | Kirim peringatan kedua kepada admin dan pemilik. |
| Sisa masa berlaku 7 hari | Kirim peringatan ketiga kepada admin dan pemilik. |
| Sertifikat diperpanjang/berubah | Perbarui status dan evaluasi siklus peringatan baru. |
| Pemeriksaan gagal | Catat kegagalan; jangan menyimpulkan sertifikat kedaluwarsa tanpa bukti. |
| Sertifikat telah kedaluwarsa | Tandai status kritis; notifikasi pascake daluwarsa dapat diaktifkan sebagai fitur tambahan. |

Catatan implementasi: peringatan harus dibuat satu kali untuk setiap kombinasi siklus sertifikat, ambang peringatan, website, dan penerima. Scheduler yang berjalan berulang tidak boleh membuat pesan duplikat. Jika jadwal terlambat, sistem harus mengikuti kebijakan catch-up yang jelas dan tidak mengirim seluruh peringatan lama sekaligus.

# 4. Arsitektur Sistem

Arsitektur yang disarankan untuk MVP:

Frontend: React atau HTML/CSS/JavaScript untuk dashboard.

Backend API: Python + FastAPI untuk autentikasi, domain, hasil pemeriksaan, dan notifikasi.

SSL Checker Engine: modul Python menggunakan ssl/socket dan pustaka cryptography bila diperlukan.

Scheduler: APScheduler untuk satu instance MVP; worker/queue dapat ditambahkan ketika sistem berkembang.

Database: PostgreSQL untuk domain, hasil pemeriksaan, dan log notifikasi.

WhatsApp: WhatsApp Business Platform Cloud API resmi atau penyedia yang memenuhi kebutuhan proyek.

Deployment: server Linux dengan HTTPS dan pengelolaan secret yang aman.

## 4.1 Alur Pemrosesan

Scheduler mengambil daftar domain aktif.

SSL Checker membuka koneksi TLS dan mengambil informasi sertifikat.

Sistem memvalidasi hasil, menghitung sisa masa berlaku, dan menyimpan pemeriksaan.

Alert Engine menentukan apakah ambang H-30, H-14, atau H-7 perlu diproses.

Sistem mengecek log agar tidak mengirim notifikasi yang sama lebih dari sekali.

Pesan dibuat untuk admin dan pemilik domain lalu dikirim melalui WhatsApp API.

Status pengiriman dan ID pesan disimpan; webhook memperbarui status jika tersedia.

# 5. Rancangan Basis Data

## 5.1 Tabel users

| Kolom | Tipe/aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID, PK | ID pengguna |
| name | VARCHAR | Nama pengguna |
| email | VARCHAR, UNIQUE | Email login |
| password_hash | VARCHAR | Hash kata sandi, bukan kata sandi asli |
| role | ENUM/VARCHAR | admin atau owner |
| whatsapp_number | VARCHAR | Nomor dalam format internasional |
| is_active | BOOLEAN | Status akun |

## 5.2 Tabel websites

| Kolom | Tipe/aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID, PK | ID website |
| owner_id | UUID, FK → users.id | Pemilik website |
| domain | VARCHAR | Nama domain yang dipantau |
| port | INTEGER | Port TLS, umumnya 443 |
| is_active | BOOLEAN | Status monitoring |
| last_checked_at | TIMESTAMP, nullable | Waktu pemeriksaan terakhir |
| created_at | TIMESTAMP | Waktu pendaftaran |

## 5.3 Tabel ssl_checks

| Kolom | Tipe/aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID, PK | ID pemeriksaan |
| website_id | UUID, FK → websites.id | Domain yang diperiksa |
| checked_at | TIMESTAMP | Waktu pemeriksaan |
| valid_from | TIMESTAMP, nullable | Awal masa berlaku |
| expires_at | TIMESTAMP, nullable | Tanggal kedaluwarsa |
| days_remaining | INTEGER, nullable | Sisa masa berlaku |
| issuer | TEXT, nullable | Penerbit sertifikat |
| hostname_match | BOOLEAN, nullable | Kecocokan hostname |
| chain_valid | BOOLEAN, nullable | Hasil validasi rantai sertifikat |
| check_status | VARCHAR | Status pemeriksaan |
| error_message | TEXT, nullable | Detail kegagalan |

## 5.4 Tabel notification_logs

| Kolom | Tipe/aturan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID, PK | ID log |
| website_id | UUID, FK | Website terkait |
| ssl_check_id | UUID, FK | Pemeriksaan pemicu |
| recipient_user_id | UUID, FK | Penerima |
| certificate_fingerprint | VARCHAR | Identitas siklus sertifikat |
| alert_threshold | INTEGER | 30, 14, atau 7 hari |
| recipient_phone | VARCHAR | Nomor tujuan |
| provider_message_id | VARCHAR, nullable | ID pesan dari provider |
| status | VARCHAR | pending, sent, failed, delivered jika didukung |
| sent_at | TIMESTAMP, nullable | Waktu pengiriman |
| delivered_at | TIMESTAMP, nullable | Waktu diterima, jika tersedia |

## 5.5 Relasi dan Integritas Data

Satu pengguna owner dapat memiliki banyak website.

Satu website memiliki banyak catatan ssl_checks.

Satu pemeriksaan dapat memicu notifikasi ke beberapa penerima.

Buat unique constraint/idempotency key untuk kombinasi website, identitas siklus sertifikat, ambang, dan penerima.

Gunakan foreign key dan indeks pada website_id, checked_at, status, serta recipient_user_id.

# 6. Contoh Template WhatsApp

Nama template contoh: SSL_EXPIRY_ALERT. Template perlu mengikuti kebijakan WhatsApp Business Platform dan memperoleh persetujuan bila diwajibkan untuk pesan proaktif.

⚠️ PERINGATAN SSL WEBSITE

Halo {{1}},

Sertifikat SSL website berikut akan segera kedaluwarsa.

Domain: {{2}}
Status: {{3}}
Sisa masa berlaku: {{4}} hari
Tanggal kedaluwarsa: {{5}}

Mohon segera lakukan pemeriksaan dan perpanjangan sertifikat apabila diperlukan.

— SSLGuard Monitoring

Admin dan pemilik menerima pesan secara terpisah sehingga status pengiriman masing-masing dapat dilacak. Status delivered hanya dicatat bila provider menyediakan konfirmasi tersebut.

# 7. Rancangan Endpoint API

| Method | Endpoint | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Login pengguna |
| GET | /api/dashboard/summary | Ringkasan monitoring |
| GET | /api/websites | Daftar website sesuai hak akses |
| POST | /api/websites | Mendaftarkan domain |
| GET | /api/websites/{id} | Detail domain |
| POST | /api/websites/{id}/check | Memulai pemeriksaan manual |
| GET | /api/websites/{id}/checks | Riwayat pemeriksaan |
| GET | /api/notifications | Riwayat notifikasi |
| POST | /api/notifications/test | Tes konfigurasi pengiriman |
| GET | /api/reports/ssl | Ekspor/ambil laporan |
| POST | /api/webhooks/whatsapp | Menerima callback status provider |

Endpoint harus menerapkan autentikasi dan otorisasi. Endpoint webhook harus memverifikasi sumber callback sesuai mekanisme provider. Endpoint pemeriksaan manual wajib membatasi frekuensi dan memvalidasi target.

# 8. Tahapan Implementasi

| Periode | Fase | Hasil kerja |
| --- | --- | --- |
| Minggu 1 | Analisis dan desain | Use case, flowchart, ERD, wireframe, kebutuhan API |
| Minggu 2 | Setup backend dan database | FastAPI, PostgreSQL, autentikasi, role admin/owner |
| Minggu 3 | SSL Checker Engine | Pemeriksaan sertifikat, hostname, expiry, validasi, error log |
| Minggu 4 | Scheduler dan alert rules | Monitoring harian, H-30/H-14/H-7, deduplikasi, retry |
| Minggu 5 | Integrasi WhatsApp | API, template, penerima, webhook, status pengiriman |
| Minggu 6 | Dashboard | Daftar domain, status, riwayat, filter, detail notifikasi |
| Minggu 7 | QA dan perbaikan | Pengujian tanggal, sertifikat invalid, API gagal, akses role |
| Minggu 8 | Deployment dan dokumentasi | Deploy, uji end-to-end, panduan pengguna, laporan akhir |

# 9. Rencana Pengujian dan Kriteria Keberhasilan

| Kasus uji | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- |
| Sertifikat memiliki sisa masa berlaku lebih dari 30 hari | Tidak ada peringatan kedaluwarsa |
| Sertifikat mencapai H-30 | Satu alert tercatat untuk admin dan pemilik |
| Sertifikat mencapai H-14 | Peringatan lanjutan terkirim |
| Sertifikat mencapai H-7 | Peringatan prioritas tinggi terkirim |
| Scheduler dijalankan dua kali | Tidak ada alert duplikat |
| Sertifikat berubah/diperpanjang | Status dan siklus alert diperbarui |
| Domain timeout atau DNS gagal | Pemeriksaan ditandai gagal, bukan otomatis kedaluwarsa |
| WhatsApp API gagal | Kegagalan dicatat dan retry terbatas dijalankan |
| Admin dan owner menerima alert | Masing-masing memiliki log pengiriman |
| Pengguna mencoba melihat domain tanpa izin | Akses ditolak |

Uji aturan tanggal menggunakan sertifikat uji atau data sintetis dengan tanggal kedaluwarsa terkontrol. Jangan menunggu 30 hari untuk memverifikasi aturan H-30. Untuk pengujian end-to-end, gunakan domain yang diizinkan dan nomor WhatsApp uji yang telah menyetujui penerimaan pesan.

# 10. Keamanan dan Batasan Teknis

Mencegah SSRF: blokir localhost, alamat IP privat, link-local, dan metadata cloud; validasi DNS serta IP saat koneksi dibuat.

Batasi domain, port, timeout, frekuensi pemeriksaan, dan jumlah permintaan.

Simpan token WhatsApp API di environment variables atau secret manager.

Gunakan HTTPS, hash kata sandi yang kuat, kontrol akses berbasis role, rate limiting, dan audit log.

Bedakan status sertifikat invalid dengan gangguan jaringan atau timeout.

Jangan menyimpan private key sertifikat; sistem hanya memerlukan data sertifikat publik.

Lindungi nomor telepon dan tetapkan kebijakan retensi data.

Pastikan pengiriman WhatsApp mematuhi persetujuan penerima, template, dan kebijakan platform yang berlaku.

# 11. Urutan Pengerjaan yang Direkomendasikan

- Buat proyek FastAPI dan database.

Implementasikan pemeriksaan SSL untuk satu domain.

Simpan hasil pemeriksaan dan tampilkan melalui endpoint.

Tambahkan scheduler dan fungsi penentuan ambang H-30/H-14/H-7.

Uji alert menggunakan mock sender sebelum mengirim pesan sungguhan.

Integrasikan WhatsApp API dan catat status pengiriman.

Buat dashboard, riwayat, serta ekspor laporan.

Lakukan pengujian end-to-end dan siapkan dokumentasi.

# 12. Kesimpulan

SSLGuard dirancang sebagai platform monitoring sertifikat SSL/TLS dengan peringatan WhatsApp otomatis. Rancangan MVP mengutamakan pemeriksaan sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan, notifikasi yang tidak duplikat, pencatatan riwayat, kontrol akses admin/pemilik, dan pengujian yang dapat diulang. Sistem membantu pemantauan masa berlaku sertifikat, tetapi tidak menggantikan audit keamanan website secara menyeluruh.

# Lampiran A. Contoh Data Simulasi

| Domain contoh | Sisa masa berlaku | Status | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| portal-contoh.test | 45 hari | Valid | Monitoring rutin |
| layanan-contoh.test | 30 hari | Perlu perhatian | Kirim alert H-30 |
| data-contoh.test | 14 hari | Peringatan | Kirim alert H-14 |
| demo-contoh.test | 7 hari | Kritis | Kirim alert H-7 |
| invalid-contoh.test | Tidak diketahui | Pemeriksaan gagal | Periksa konektivitas/sertifikat |

Semua domain pada lampiran ini merupakan data simulasi, bukan hasil pemeriksaan website nyata.